Утверждаю

И.о. Председателя

Контрольно-счетной палаты

города Сургута

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Жуков

«04» августа 2016 г.

Заключение № 01-17-110/КСП

на проект постановления Администрации города   
 «О внесении изменений в постановление Администрации города   
от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы   
«Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы»

1. Общие положения

Контрольно-счетной палатой города в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате города, утверждённого решением Думы города Сургута от 27.02.2007 № 170-IV ДГ (с изменениями), проведена экспертиза проекта постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» (далее – Проект постановления, Программа), по результатам которой подготовлено настоящее заключение.

В ходе экспертизы Проекта постановления проведена оценка вносимых изменений на соответствие Бюджетному кодексу Российской Федерации, Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утверждённому постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 (с изменениями, далее – Порядок   
№ 5159).

Выводы по результатам настоящей экспертизы сформированы на основании представленных документов и информации.

1. Анализ изменений, вносимых в Программу

По результатам анализа изменений, вносимых администратором Программы – муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута», установлено следующее.

2.1. На основании подпункта 8.1.1 пункта 8.1 Порядка № 5159 объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2016 году приводятся в соответствие с Решением Думы города № 820-V ДГ (в редакции от 01.07.2016   
№ 916 - V ДГ)[[1]](#footnote-1).

2.1.1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2016 году по сравнению с решением Думы от 26.04.2016 № 865-V ДГ увеличится на   
2 544 400,00 рублей и составит 194 057 482,33 рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета обусловлено увеличением расходов на следующие мероприятия:

- мероприятие 2.1.3[[2]](#footnote-2) на сумму 1 168 166,67 рублей, в связи с приобретением технических средств для органов местного самоуправления;

- мероприятие 2.2.1[[3]](#footnote-3) на сумму 1 273 733,33 рублей, в связи с созданием, развитием и эксплуатацией информационных систем, в том числе:

- на разработку модуля «Аренда муниципального имущества в программном продукте «Бухгалтерский учет «ИнтелПиК» - 188 333,33 рублей;

- на приобретение лицензии модуля ZuluThermo - 541 000 рублей;

- на оказание услуг по разработке модуля для АСБУ «ИнтелПиК» по загрузке данных из программного обеспечения «Нот:Учет питания в ДДУ» - 63 333,33 рублей;

- на перевод модуля Родительская плата программного продукта «Парус-Бюджет 7» на программный продукт «Парус-Бюджет 10» - 349 066,67 рублей;

- на приобретение модуля «Учет родительской платы» программного продукта «Парус-Бюджет 10» - 132 000 рублей;

- мероприятие 2.3.1[[4]](#footnote-4) на сумму 102 500,00 рублей, в связи с приобретением программного обеспечения VipNet NSP-OCSP Service 4x для защиты информации.

2.1.2. Согласно пояснительной записке Администратора увеличение объемов бюджетных ассигнований не влечет изменение показателей Программы.

Однако финансирование мероприятия 2.2.1 на создание, развитие и эксплуатацию информационных систем напрямую связано с показателем «Количество созданных или модернизированных информационных систем, ед.», который в предлагаемой редакции Проекта постановления не меняется не смотря на увеличение финансирования.

Рекомендуем произвести перерасчет указанного показателя, в связи с увеличением бюджетных ассигнований на создание или модернизацию программных продуктов.

1. Заключительные положения

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города считает возможным предложить Администрации города:

- устранить замечание и учесть предложение, изложенное в пункте 2.1.2.настоящего заключения.

Информацию о принятии мер по результатам рассмотрения настоящего заключения направить в адрес Контрольно-счетной палаты в срок, не позднее 28.08.2016.

Инспектор

отдела контроля доходов, расходов на

развитие экономики и государственное управление О.Р. Иваницына

1. Решение Думы города Сургута от 01.07.2016 № 916-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 N 820-V ДГ   
   «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» (далее - Решение Думы города № 820-V ДГ). [↑](#footnote-ref-1)
2. Мероприятие 2.1.3. «Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений» (далее – Мероприятие 2.1.3). [↑](#footnote-ref-2)
3. Мероприятие 2.2.1 «Создание развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности» (далее – Мероприятие 2.2.1). [↑](#footnote-ref-3)
4. Мероприятие 2.3.1 «Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы» (далее – Мероприятие 2.3.1). [↑](#footnote-ref-4)